# Papildu prakses uzdevumi: projektēšana, testēšana un sadarbība

Zemāk dots detalizēts dienu plāns turpmākajiem prakses “Dienas plāna” punktiem Programmu projektēšana, Programmu testēšana un Sadarbošanās testēšanas un darbināšanas vidē. Katras dienas beigās ir gatavs komentārs, ko praktikants var izmantot Edy365 dienasgrāmatas ierakstā. Darba diena tiek rēķināta kā 7 h (09:00–17:00 ar 1 h pārtraukumu), ja nav norādīts citādi.

## 3) Programmu projektēšana (kopā 36 h)

Mērķis: izstrādāt sistēmas prasību sarakstu, arhitektūru un datu modeļus, definēt validāciju, kļūdu formātu un skices lietotāja interfeisam.

### 3.1 diena (7 h) — prasību apkopošana un lietotāja stāsti trūkst

- Prasību apkopošana. Izlasi projekta mērķi un uzraksti īsu sarakstu ar galvenajām funkcijām (lietotāju reģistrācija, ziņu pievienošana, logu sistēma). Izmanto lietotāja stāstu formu, piemēram: “Kā lietotājs es vēlos…”.

- Use case saraksts/diagramma. Saraksti visus aktorus (lietotājs, administrators) un darbības. Ja vēlies, uzzīmē vienkāršu use case diagrammu ar draw.io un saglabā docs/use_cases.png.

- Dokumentēšana. Izveido docs/requirements.md un ievieto tajā prasības, lietotāja stāstus un use case sarakstu.

Edy365 komentārs:

“Sakārtoju projekta prasības un uzrakstīju lietotāja stāstus katrai galvenajai funkcionalitātei. Sagatavoju use case sarakstu un dokumentēju visu failā docs/requirements.md.”

### 3.2 diena (7 h) — arhitektūras izstrāde un mapju struktūra trūkst

- Pēti MVC. Izlasi par MVC/REST arhitektūru un pieraksti galvenos principus.

- Augsta līmeņa arhitektūra. Identificē moduļus: maršruti (routes), vadības slānis (controllers), servisi (services), datu piekļuves slānis (db) un vidējkārtas funkcijas (middleware). Uzzīmē diagrammu (draw.io) un saglabā docs/architecture.png.

- Mapju struktūras izveide. Pielāgo src/ direktoriju struktūru (controllers/, services/, models/, routes/). Izveido docs/architecture.md ar aprakstu, ko katrs komponents dara.

Edy365 komentārs:

“Izpētīju MVC principus un izveidoju sistēmas arhitektūras skici. Sakārtoju projekta mapju struktūru (controllers, services, routes) un pievienoju diagrammu docs/architecture.png ar aprakstu.”

### 3.3 diena (7 h) — API specifikācijas un datu modeļi trūkst

- API definīcija. Izveido docs/api_spec.md ar tabulu, kur katrai darbībai norādi maršrutu (piem., GET /users), parametru aprakstu, pieprasījuma/atbildes struktūru un statusa kodus.

- Datu modeļi un ERD. Definē klases vai objektu struktūras User, Post un Log (lauks + tips). Uzzīmē ERD diagrammu ar attiecībām (posts.user_id -> users.id). Saglabā docs/erd.png.

- Modeļu skelets. Izveido katram modelim failu src/models/user.js, src/models/post.js, src/models/log.js ar vienkāršu klases skeletu un lauku komentāriem.

Edy365 komentārs:

“Izstrādāju API specifikāciju ar visiem maršrutiem un parametriem, izveidoju datu modeļu aprakstus un ERD diagrammu. Sagatavoju datu klašu skeletus (User, Post, Log) src/models/ mapē.”

### 3.4 diena (7 h) — validācijas un kļūdu apstrādes dizains

- Validācijas noteikumi. Izveido docs/validation_rules.md un definē noteikumus: lietotāja vārds ≥ 2 simboli, e-pasts satur “@”, parole ≥ 6 simboli; ziņas nosaukums ≥ 3 simboli; loga level vērtības (info, warn, error).

- Kļūdu kodi. Sagatavo tabulu ar kļūdu kodiem, piemēram, VALIDATION_ERROR, NOT_FOUND, DB_ERROR, un to skaidrojumu.

- Middleware pseudo-kods. Izveido docs/middleware_design.md un uzraksti pseudo-kodu validācijas vidējkārtas funkcijai un kļūdu apstrādes funkcijai. Piemērs:

- function validateUser(req, res, next) {
  const { name, email, password } = req.body;
  const errors = [];
  if (!name || name.length < 2) errors.push("Name too short");
  // …
  if (errors.length) {
    return res.status(400).json({ error: { code: 'VALIDATION_ERROR', message: errors.join(', ') } });
  }
  next();
}

Edy365 komentārs:

“Definēju validācijas noteikumus lietotājiem, ziņām un logiem, izstrādāju kļūdu kodu sarakstu un sagatavoju pseudo-kodu vidējkārtas funkcijām datu pārbaudei un kļūdu apstrādei.”

### 3.5 diena (7 h) — UI/UX dizains un skices

- Skices (wireframes). Izmanto draw.io vai Figma, lai uzzīmētu vienkāršas skices lietotāju reģistrācijas formai, ziņu pievienošanas formai un saraksta lapai. Saglabā kā docs/wireframes.png.

- UI komponentu saraksts. Uzraksti sarakstu ar vajadzīgajiem komponentiem (ievades lauki, tabulas, pogas, kļūdu paziņojumi) un kā tie savstarpēji saistīti.

- Dizaina pamatnostādnes. Īsi apraksti krāsu paleti, fontus un atstarpes.

Edy365 komentārs:

“Izveidoju skices galvenajām lietotāja saskarnēm (reģistrācija, ziņas pievienošana, saraksts). Pievienoju UI komponentu sarakstu un dizaina pamatnostādnes, saglabājot skices failā docs/wireframes.png.”

### 3.6 diena (1 h) — pārskatīšana un kopsavilkums

- Pārskati visus projektēšanas dokumentus un pārliecinies, ka nav pretrunu.

- Konsultējies ar mentoru par labojumiem; veic nepieciešamās korekcijas.

- Izveido pēdējo commit ar kopsavilkumu par projektēšanas posmu.

Edy365 komentārs:

“Pārskatīju un sakārtoju visus projektēšanas dokumentus (prasības, arhitektūra, API, validācija, UI). Veicu korekcijas un sagatavoju noslēdzošo commit.”

## 4) Programmu testēšana (kopā 48 h)

Mērķis: pārbaudīt izstrādāto kodu dažādos līmeņos, optimizēt veiktspēju un nodrošināt, ka lietotne darbojas vienādi visos pārlūkos.

### 4.1 diena (7 h) — testēšanas stratēģija un plāns

- Testu veidi. Izpēti vienību testus (unit), integrācijas testus (integration), funkcionālos un end-to-end testus. Pieraksti atšķirības un piemērus.

- Testēšanas stratēģijas dokuments. Izveido docs/testing_strategy.md un apraksti, kādi testi tiks veikti projektā, kādi rīki tiks izmantoti (Jest, Supertest, Postman), kāds pārklājums ir mērķis.

- Testu plāns. Izveido tabulu, kurā uzskaiti visas funkcijas un testa gadījumus (piem., “reģistrācija ar derīgiem datiem”, “reģistrācija ar tukšu e-pastu”), sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu.

Edy365 komentārs:

“Izpētīju dažādus testēšanas līmeņus un izveidoju testēšanas stratēģijas dokumentu ar vienību, integrācijas un funkcionālajiem testiem. Sastādīju testu plānu, kurā uzskaitīti testa gadījumi.”

### 4.2 diena (7 h) — vienību testi validācijas funkcijām

- Lietotāja validācija. Izveido Jest testu failu tests/validateUser.test.js, kur pārbaudi pareizu vārda, e-pasta un paroles apstrādi gan pozitīvos, gan negatīvos scenārijos (tukšs lauks, nepareizs e-pasts utt.).

- Ziņu un logu validācija. Analogā veidā izveido tests/validatePost.test.js un tests/validateLog.test.js.

- Testēšana. Palaid npm test un pārliecinies, ka visi testi iziet. Ja neiziet, laboj kodu un atkārto.

Edy365 komentārs:

“Izstrādāju Jest vienību testus validācijas funkcijām visiem modeļiem (User, Post, Log). Pārbaudīju gan pareizus, gan kļūdainus datus un nodrošināju, ka npm test izpildās veiksmīgi.”

### 4.3 diena (7 h) — vienību testi servisiem un kontrolieriem

- DB funkcijas. Izveido testus tests/services/userService.test.js, kuros pārbaudi createUser() un getUsers() darbību (veiksmīgs INSERT, SELECT un kļūdu gadījumi). Līdzīgi testē posts un logs funkcijas.

- Kļūdu apstrāde. Pārbaudi, ka middleware kļūdu apstrādes funkcija atgriež pareizu statusu un struktūru.

- Mocking. Izmanto Jest mokus, lai izolētu datubāzi un nedzēstu reālos datus.

- Dokumentēšana. Sagatavo kopsavilkumu testing_report.md, īsi aprakstot katru testu un rezultātu (OK/Fail, statusa kods).

Edy365 komentārs:

“Izveidoju vienību testus datubāzes servisiem un kļūdu apstrādes modulim, izmantojot Jest mokus. Pārbaudīju datu pievienošanu, nolasīšanu un kļūdu apstrādes scenārijus, sastādot pārskatu testing_report.md.”

### 4.4 diena (7 h) — integrācijas testi API maršrutiem

- Supertest konfigurēšana. Instalē Supertest un izveido testu failu tests/integration/users.routes.test.js.

- Testu scenāriji. Pārbaudi POST /users un GET /users, iekļaujot pozitīvos gadījumus (derīgi dati) un negatīvos (piem., dublikāts e-pastam, tukšs body). Atkārto posts maršrutiem.

- DB attīrīšana. Pirms katra testa notīri tabulas (drop and recreate) vai izmanto transactions.

- Atgriez rezultātus. Pievieno testu rezultātus testing_report.md.

Edy365 komentārs:

“Izstrādāju integrācijas testus, izmantojot Supertest, visiem API maršrutiem (POST/GET /users un /posts). Pārbaudīju dažādas ievades un nodrošināju datubāzes tīrīšanu pirms/ pēc testiem, dokumentējot rezultātus.”

### 4.5 diena (7 h) — manuālā testēšana un UI pārbaudes

- Pārlūku tests. Atver public/index.html Chrome, Firefox un Edge pārlūkos. Pievieno lietotāju un ziņu ar derīgiem un nederīgiem datiem. Pārbaudi, vai kļūdu ziņas parādās.

- Formas un CSS. Pievērš uzmanību tam, lai visas formas ir izkārtotas vienādi, pogas strādā un validācija tiek aktivizēta.

- Dokumentēšana. Izveido docs/manual_test_results.md un apraksti katras pārlūka pārbaudes rezultātu, minot atrastās kļūdas vai atšķirības.

Edy365 komentārs:

“Veicu manuālās pārbaudes lietotāja saskarnēm visos galvenajos pārlūkos, aizpildot formas ar dažādiem datiem. Dokumentēju atrastās vizuālās un funkcionālās problēmas failā docs/manual_test_results.md.”

### 4.6 diena (7 h) — veiktspējas testi un optimizācija

- Veiktspējas rīki. Izpēti Postman Runner vai Apache Bench (ab). Izveido vienkāršu skriptu, kas nosūta 50–100 paralēlus pieprasījumus GET /users un POST /posts.

- Mērījumi. Ieraksti atbildes laiku, caurlaidību un kļūdu skaitu. Ja redzi lēnus vaicājumus, pievieno indeksus MySQL tabulām (email un user_id) un salīdzini rezultātus.

- Dokumentēšana. Saglabā secinājumus docs/performance_tests.md un apraksti, kāpēc indeksi uzlabo ātrumu.

Edy365 komentārs:

“Izveidoju vienkāršu veiktspējas testu, kas sūtīja daudzus pieprasījumus uz API. Iemēģināju indeksus uz bieži izmantotiem laukiem un salīdzināju atbildes laiku pirms/ pēc optimizācijas. Rezultātus pierakstīju docs/performance_tests.md.”

### 4.7 diena (6 h) — regresijas un pārlūku saderības atkārtots tests

- Regresijas testi. Pēc optimizācijas un labojumu ieviešanas palaid visus vienību un integrācijas testus, lai pārliecinātos, ka nekas nav salūzis.

- Atkārtotas pārlūku pārbaudes. Pārliecinies, ka UI vēl aizvien darbojas Chrome, Firefox un Edge un ka veiktie labojumi nav izraisījuši jaunas problēmas.

- Kopsavilkums. Izveido docs/testing_summary.md un apkopo, kas tika pārbaudīts, kādi bija galvenie atradumi un ieteikumi nākotnei. Veic pēdējo commit.

Edy365 komentārs:

“Pēc optimizācijas atkārtoti izpildīju visus testus un veicu pārlūku saderības pārbaudes. Sagatavoju testēšanas kopsavilkumu un dokumentēju rezultātus docs/testing_summary.md.”

## 5) Sadarbošanās testēšanas un darbināšanas vidē (kopā 32 h)

Mērķis: apgūt komandas darba metodes, koda pārskatīšanu, projektu izvietošanu testēšanas vidē un logu/monitoringa konfigurēšanu.

### 5.1 diena (7 h) — Git plūsma un atzarošana

- Git plūsma. Izpēti GitLab/GitHub darba plūsmas (feature branch, pull request). Izveido docs/git_workflow.md ar instrukcijām: kā veidot atzarojumus, kā nosaukt commit, kā veikt pull request.

- Praktiska pielietošana. Izveido vismaz divas atsevišķas funkciju atzarojumus (piem., feature/logging un feature/ui-fixes), izveido merge request un apvieno tos galvenajā zarā (main).

- Issues un commit ziņas. Izveido GitHub Issue katram uzdevumam un sasaisti commit ziņās (piem., Fixes #3).

Edy365 komentārs:

“Sagatavoju Git darba plūsmas dokumentu un praktizēju atzarošanu un apvienošanu, izmantojot feature branches un pull requests. Izmantotie atzarojumi un commit ziņas sasaistītas ar Issues.”

### 5.2 diena (7 h) — koda pārskatīšana un sadarbības rīki

- Koda pārskatīšanas vadlīnijas. Izveido docs/code_review_guidelines.md, kur definē pārskatīšanas procesu: kā pieprasīt recenziju, ko recenzents pārbauda (kods, tests, drošība, dokumentācija), kā sniegt atsauksmes.

- Pull request veidne. Izveido .github/pull_request_template.md ar laukiem “Apraksts”, “Pārbaudīšanas soļi”, “Saistītie Issues”.

- Saziņas rīki. Īsi apraksti, kā izmantot Slack/Discord vai līdzīgu rīku ikdienas komunikācijai un problēmu risināšanai.

Edy365 komentārs:

“Ieviesu koda pārskatīšanas vadlīnijas un sagatavoju Pull request veidni. Praktizēju recenzēšanas procesu un nodefinēju saziņas rīku izmantošanu ikdienas darbā.”

### 5.3 diena (7 h) — izvietošanas procesa izstrāde

- Izvietošanas pamati. Izpēti, kā izvietot Node/Express lietotni testēšanas vidē (Heroku, Docker, Render u.c.).

- Dockerfile/Procfile. Uzraksti vienkāršu Dockerfile, kas uzstāda Node, kopē tavu kodu un palaid serveri. Testē lokāli ar docker build un docker run.

- Izvietošana. Ja iespējams, izvieto lietotni kādā bezmaksas mitināšanas servisā (piem., Render free tier) vai lokālā VM. Pārliecinies, ka API darbojas ārpus tavā datorā.

- Dokumentācija. Izveido docs/deployment_instructions.md ar soļiem, kā palaist konteineru vai izvietot lietotni.

Edy365 komentārs:

“Izpētīju izvietošanas iespējas un izveidoju Dockerfile Express serverim. Uzbūvēju un palaidu konteineru testēšanas vidē, pārbaudot API darbību ārpus izstrādes vides. Sagatavoju izvietošanas instrukcijas.”

### 5.4 diena (7 h) — žurnālu un monitoringa konfigurēšana

- Žurnālu bibliotēka. Integrē Winston vai līdzīgu bibliotēku servera pusē. Uzstādi konfigurāciju, lai žurnāli rakstītos failā un/vai logu tabulā DB.

- Žurnālu testēšana. Izraisīt dažādas kļūdas (nepareiza JSON, DB kļūda) un pārbaudīt, ka žurnāls saglabā detaļas (laiks, kļūdas kods, meta JSON).

- Monitorings. Izpēti, kā pieslēgt vienkāršu monitoringa rīku (piem., PM2 dashboard vai New Relic bezmaksas plāns) un dokumentē iespējas.

Edy365 komentārs:

“Projekta kodā integrēju Winston žurnālu sistēmu, nodrošinot kļūdu un pieprasījumu ierakstu saglabāšanu failā un DB. Notestēju vairākus kļūdu scenārijus un piefiksēju ierakstus, kā arī iepazinos ar pieejamajiem monitoringa rīkiem.”

### 5.5 diena (4 h) — komandas kopsavilkums un gala prezentācija

- Moduļu integrācija. Sadarbībā ar citiem praktikantiem/mentor u apvieno visus moduļus (backend, frontend, DB, testus) un notestē sistēmu kopumā.

- Prezentācijas sagatavošana. Izveido 6–8 slaidu prezentāciju: mērķis, arhitektūra, datu bāze, API demonstrācija, testēšanas rezultāti, secinājumi.

- Dokumentu sakārtošana. Pārliecinies, ka README, izvietošanas instrukcijas un pārējie docs/ faili ir pilnīgi un saprotami.

Edy365 komentārs:

“Kopā ar komandu integrējām visus projekta moduļus un notestējām gatavo lietotni. Sagatavojām prezentāciju ar projekta arhitektūru, DB shēmu, API demonstrāciju un testēšanas rezultātiem, kā arī sakārtojām dokumentāciju.”

Šis plāns palīdzēs praktikantiem soli pa solim izstrādāt, notestēt un izvietot mini CRM/Blog lietotni un vienlaikus apgūt svarīgas prakses prasmes — no projektēšanas līdz pat sadarbībai un demonstrācijai. Ja nepieciešams, laiku un uzdevumus var pielāgot konkrētām prakses prasībām un praktikantu zināšanu līmenim.