# Prakses plāns – Mini CRM / Blog

Šis dokuments apkopo visus prakses uzdevumus un materiālus, kas nepieciešami mini CRM / bloga projekta izstrādes apgūšanai. Mērķis ir iemācīties datubāzu shēmu izstrādi, REST API izveidi ar Node.js un Express, datu validāciju, testēšanu (vienību un integrācijas testus), kļūdu žurnālu ieviešanu un optimizāciju, kā arī front-end pamatu un UI testēšanu. Uzdevumi ir sadalīti dienās, pieņemot 7 stundu darba laiku dienā (09:00–17:00 ar 1 stundas pārtraukumu).

## 1. Dienas plāns – Iepazīšanās ar prakses vietu (2 h)

### Praktiskais mērķis

Sakārtota darba vide, skaidrs plāns un sagatavoti materiāli, lai varētu uzsākt tehnisko daļu.

### Uzdevumi (kopā 2 h) done

- Darba vides sagatavošana (20 min)

  - Izveido projekta mapi prakse_<vārds_uzvārds>/ un tajā apakšmapes: docs/, src/, db/, tests/.

  - Pārbaudi, ka datorā ir uzinstalēts Node.js; ja nav, instalē no nodejs.org un pārbaudi ar komandu node -v.

- Darba drošība / ergonomika (20 min)

  - Pielāgo darba vietu ergonomiski: krēsla augstums, ekrāns acu līmenī, pietiekams apgaismojums, regulāras pauzes.

  - Sagatavo piecu punktu sarakstu „Ergonomikas/disciplinas mini noteikumi” un saglabā to failā docs/ergonomika.md (piem., pauzes ik pēc 60 min, pareizs sēdēšanas stāvoklis u.tml.).

- Rīku saraksts un instalācija (30 min)

  - Instalē un / vai atjaunini galvenos rīkus: Node.js, Git, izvēlēto IDE (VS Code vai IntelliJ), MySQL (vai WAMP/XAMPP) un Postman.

  - Izveido failu docs/tools.md, kurā saraksti katru rīku, izmantoto versiju un īsu aprakstu, kam tas tiks izmantots.

- Prakses plāns (50 min)

  - Izveido docs/prakses_plans.md un definē tajā:

    - Projekta mērķi (2–3 teikumi par to, ka tiek veidots mini CRM/blogs ar lietotājiem, ierakstiem un kļūdu žurnālu);

    - Funkcionalitāšu sarakstu (lietotāji, ieraksti, logs);

    - Izmantotās tehnoloģijas (Node.js/Express, MySQL, Postman, Jest u.c.);

    - Nedēļu/dienu sadalījumu kopsavilkumā (skatīt tālāk).

  - Norādi, ko jānoprezentē skolai kā pierādījumi (piem., prakses_plans.md, tools.md, ergonomika.md un ekrānuzņēmums, ka vide startējas).

### Dienas beigās ierakstā Edy 365 komentārā

Iepazinos ar prakses kārtību un prasībām, sakārtoju darba vietu ergonomikai. Sagatavoju prakses darba plānu un dokumentēju rīkus/vides uzstādījumus (docs/ mapē).

## 2. Programmu kodu rakstīšana (kopā 36 h)

Šī sadaļa aptver pirmo apjomīgo praktisko posmu. Kopā 36 stundas ir sadalītas 6 dienās, kur katras dienas uzdevumi un komentāri ir sagatavoti iepriekš. Zemāk sniegts detalizēts nedēļu/dienu sadalījums ar uzdevumiem, kodu piemēriem un gataviem komentāriem dienasgrāmatai.

### 2.1 diena (7 h) – Projekta skelets, servera “Hello World”, repozitorijs done

#### Uzdevumi

- Inicializē projektu: npm init -y un instalē Express: npm i express.

- Izveido src/app.js ar test maršrutu (GET /health), kas atgriež “OK”.

- Pievieno dotenv (npm i dotenv) un izveido .env failu (DB dati var palikt tukši).

- Izveido README.md ar instrukcijām, kā palaist projektu (npm install, npm run dev) un izmantot .env.

- Izveido pirmo “commit” ar jēgpilnu nosaukumu; nosūti kodu uz GitHub.

#### Piemēra koda fragments – Express servera sākotnējais maršruts

const express = require('express');
const app = express();

// Veselības pārbaude
app.get('/health', (req, res) => {
  res.json({ status: 'ok' });
});

// Palaid serveri
const port = process.env.PORT || 3000;
app.listen(port, () => {
  console.log(`Server running on port ${port}`);
});

#### Dienas beigās ierakstā Edy 365 komentārā

Uzstādīju projekta pamata struktūru un izveidoju Express serveri ar sākotnējo maršrutu (/health). Pievienoju konfigurācijas failus un dokumentēju palaišanas soļus README.

### 2.2 diena (7 h) – Datubāzes savienojums, pirmā tabula un pamata vaicājumi done

#### Uzdevumi

- Izveido MySQL datubāzi prakse un tabulu users ar laukiem id, name, email (UNIQUE), password_hash, created_at.

- Izveido datubāzes savienojumu ar mysql2/promise un izveido funkcijas createUser() un getUsers(), kas izmanto pool.query(...).

- Katra funkcija ietver try/catch bloku; kļūdas gadījumā atgriež 500 kļūdas kodu un ieraksta ziņu logā.

- Izveido SQL shēmu failā db/schema.sql un pārbaudi, ka to var importēt MySQL.

#### Piemēra koda fragments – MySQL savienojums

const mysql = require('mysql2/promise');

const pool = mysql.createPool({
  host: process.env.DB_HOST,
  user: process.env.DB_USER,
  database: process.env.DB_NAME,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
});

async function createUser(name, email, passwordHash) {
  const [result] = await pool.query(
    'INSERT INTO users (name, email, password_hash) VALUES (?, ?, ?)',
    [name, email, passwordHash]
  );
  return result.insertId;
}

async function getUsers() {
  const [rows] = await pool.query('SELECT id, name, email FROM users');
  return rows;
}

module.exports = { pool, createUser, getUsers };

#### Dienas beigās ierakstā Edy 365 komentārā

Konfigurēju MySQL datubāzi un izveidoju sākotnējo shēmu (users). Ieviesu datubāzes savienojumu un realizēju pamata funkcijas datu pievienošanai un nolasīšanai, pārbaudot kļūdu apstrādi.

### 2.3 diena (7 h) – Datu validācija un POST /users done

#### Uzdevumi

- Izveido validācijas funkciju validateUser(), kas pārbauda vārda garumu (≥ 2), e-pasta formātu un paroles garumu (≥ 6).

- Izveido POST maršrutu /users ar validācijas pārbaudi un datu ierakstīšanu datubāzē. Duplicitātes gadījumā atgriež 400 kļūdu.

- Sagatavo Postman pieprasījumus un saglabā tos kolekcijā docs/postman_collection.json.

#### Piemēra koda fragments – lietotāja validācija

function validateUser(data) {
  const errors = [];
  if (!data.name || data.name.length < 2) {
    errors.push('Name is required and must be at least 2 characters.');
  }
  const emailRegex = /^[^@]+@[^@]+\.[^@]+$/;
  if (!data.email || !emailRegex.test(data.email)) {
    errors.push('A valid email is required.');
  }
  if (!data.password || data.password.length < 6) {
    errors.push('Password must be at least 6 characters.');
  }
  return errors;
}

#### Piemēra koda fragments – POST /users maršruts

const express = require('express');
const bcrypt = require('bcrypt');
const { createUser } = require('./db/connection');
const validateUser = require('./utils/validateUser');

const router = express.Router();

router.post('/users', async (req, res, next) => {
  try {
    const errors = validateUser(req.body);
    if (errors.length) {
      return res.status(400).json({ error: { code: 'VALIDATION', message: errors.join(', ') } });
    }
    const { name, email, password } = req.body;
    const passwordHash = await bcrypt.hash(password, 10);
    const id = await createUser(name, email, passwordHash);
    res.status(201).json({ id, name, email });
  } catch (err) {
    next(err);
  }
});

module.exports = router;

#### Dienas beigās ierakstā Edy 365 komentārā

Izstrādāju lietotāja datu validācijas funkciju un ieviesu POST /users maršrutu ar datu pārbaudi un ierakstīšanu datubāzē. Testēju maršrutu ar Postman un saglabāju pieprasījumu piemērus kolekcijā.

### 2.4 diena (7 h) – GET /users, kļūdu kodi un robežgadījumi done

#### Uzdevumi

- Izveido GET /users maršrutu, kas atgriež sarakstu ar lietotājiem JSON formātā (bez paroles). Pievieno atbalstu filtrēšanai (?email=) un paginācijai (?page=&limit=).

- Ievieš vienotu kļūdu formātu { error: { code, message } } un apstrādā biežākos robežgadījumus (tukšs body, nepareizs e-pasts u.tml.).

- Sagatavo 2–3 ekrānuzņēmumus dokumentācijai.

#### Dienas beigās ierakstā Edy 365 komentārā

Ieviesu GET /users maršrutu un sakārtoju vienotu kļūdu atgriešanas formātu ar skaidriem kļūdu kodiem. Pārbaudīju robežgadījumus un saglabāju testu pierādījumus dokumentācijai.

### 2.5 diena (7 h) – Vienību testi (Jest) un API testi (Supertest) done

#### Uzdevumi

- Izveido Jest testus validateUser() funkcijai, pārbaudot visus ievades scenārijus (pareizs vārds/e-pasts/parole, īss vārds, nederīgs e-pasts, īsa parole utt.).

- Pēc nepieciešamības izveido integrācijas testus ar supertest (POST /users, GET /users) minimālā līmenī.

- Sagatavo failu testing_report.md ar kopsavilkumu, ko testēja un kāds ir rezultāts (tabula “Tests / Sagaidāms / Rezultāts”).

#### Dienas beigās ierakstā Edy 365 komentārā

Izveidoju Jest vienību testus validācijas funkcijām un pārbaudīju vairākus ievades scenārijus. Sagatavoju īsu testēšanas pārskatu (testing_report.md) un dokumentēju rezultātus.

### 2.6 diena (1 h) – Refaktors un kopsavilkums done

#### Uzdevumi

- Sakārto projekta mapes: src/routes, src/services, db/, tests/ u.c.

- Izdzēš liekus komentārus un dublējošu kodu, pārsauc neskaidrus mainīgo nosaukumus.

- Izveido pēdējo commit ar kopsavilkumu un sagatavo failu docs/summary.md (5–7 teikumi par paveikto – projekta skelets, DB savienojums, validācija, testi u.c.).

#### Dienas beigās ierakstā Edy 365 komentārā

Veicu koda sakārtošanu un nelielu refaktorēšanu (mapju struktūra, nosaukumi, lieko komentāru noņemšana). Sagatavoju īsu kopsavilkumu par paveikto un izveidoju noslēdzošo commit.

### Papildu artefakti (iesniedzami skolai)

Lai skolai būtu taustāms rezultāts, sagatavo šādus failus:

- Postman_collection.json — eksportēta kolekcija ar visiem pieprasījumiem (POST /users, GET /users un citi).

- db/schema.sql un db/seed.sql — datubāzes shēma un testdati (vismaz 3 testdatu piemēri).

- testing_report.md — tabula “Tests / Sagaidāmais / Rezultāts” ar aprakstu par pārbaudītajiem scenārijiem.

- README.md — detalizēti palaišanas soļi, .env formāts un API galapunktu piemēri.

## ----------------------------

## 3. Paplašinātais nedēļu plāns (15 dienas)

Turpmākajā projektā uzdevumi ir sadalīti 15 dienās, lai soli pa solim izstrādātu mini CRM / blogu ar lietotājiem, ierakstiem un kļūdu žurnālu. Katras dienas beigās norādīts īss komentārs, ko ierakstīt dienasgrāmatā.

### 3.1 1. diena (7 h) – Vide, Git un projekta skelets te intern projektu nometam nost un ejam ar crm projektu tālāk. Bet done

Turpini iepriekš aprakstīto 2.1 dienu ar detalizētākām darbībām:

- Izveido mapi intern_project/ un inicializē Git repozitoriju (GitHub repo, ja nepieciešams).

- Inicializē Node.js projektu: npm init -y un instalē atkarības: express, mysql2, dotenv, nodemon, jest, supertest.

- Izveido mapes struktūru: src/, src/routes/, src/db/, src/middleware/, src/utils/, tests/, docs/, db/, public/.

- Izveido .env un nepieļauj tā iekļaušanu GitHub (pievieno .env .gitignore failam).

- Pievieno package.json skriptus:

- “scripts”: { “dev”: “nodemon src/server.js”, “test”: “jest” }

- Pārliecinies, ka npm run dev startē serveri bez kļūdām. Saglabā ekrānšāviņu kā pierādījumu.

Komentārs dienasgrāmatā: „Izveidoju projekta direktoriju un Git repozitoriju, inicializēju Node projektu, uzstādīju visas nepieciešamās atkarības un sagatavoju mapju struktūru. Pārbaudīju, ka serveris startējas ar npm run dev.”

### 3.2 2. diena (7 h) – Datubāzes shēma un ERD done

- Uzzīmē entītiju-attiecību diagrammu (ERD) ar tabulām users, posts un logs. Var izmantot dbdiagram.io vai draw.io.

- Izveido failu db/schema.sql ar tabulu definīcijām:

  - users(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR, email VARCHAR UNIQUE, password_hash VARCHAR, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);

  - posts(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR, content TEXT, user_id INT, created_at TIMESTAMP, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id));

  - logs(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, level VARCHAR(10), message TEXT, meta_json JSON, created_at TIMESTAMP).

- Pārbaudi, ka šī shēma importējas MySQL bez kļūdām (MySQL Workbench vai CLI). Saglabā ekrānšāviņu.

- Eksportē ERD attēlu docs/erd.png.

Komentārs dienasgrāmatā: „Izstrādāju datubāzes shēmu ar tabulām users, posts un logs. Sagatavoju SQL shēmas failu un pārbaudīju tā importu MySQL. Uzzīmēju ERD un pievienoju to dokumentācijai.”

### 3.3 3. diena (7 h) – Datubāzes inicializācija un testdati done

- Izveido datubāzi: CREATE DATABASE prakse;.

- Importē db/schema.sql (izmantojot MySQL Workbench vai CLI).

- Izveido failu db/seed.sql ar testdatiem: vismaz divi lietotāji, trīs bloga ieraksti un divi logu ieraksti (ar dažādiem level – info, error).

- Palaid SELECT * FROM users;, SELECT * FROM posts JOIN users... un pārliecinies, ka dati tiek atgriezti korekti. Saglabā ekrānšāviņu.

Komentārs dienasgrāmatā: „Inicializēju datubāzi un importēju shēmu. Izveidoju testdatus un pārbaudīju SELECT vaicājumus, lai pārliecinātos, ka dati ir pareizi sasaistīti.”

### 3.4 4. diena (7 h) – Datubāzes savienojums un veselības maršruts done

- src/db/connection.js izveido MySQL pool, izmantojot mysql2/promise.

- GET /health maršrutā atgriez { status: "ok", db: "connected" }. Ja nav savienojuma, atgriez { status: "ok", db: "error" } un izmanto logēšanas funkciju (skatīt nākamo dienu).

- src/server.js importē dotenv un app.js, palaiž serveri uz porta 3000.

- Pārbaudi maršrutu pārlūkā (http://localhost:3000/health) un saglabā ekrānšāviņu.

Komentārs dienasgrāmatā: „Izveidoju MySQL savienojumu un veselības pārbaudes maršrutu, kas pārbauda arī datubāzes savienojumu. Pārbaudīju, ka veselības pārbaude atgriež pareizu rezultātu.”

### 3.5 5. diena (7 h) – Datu validācija, kļūdu apstrāde un logu tabula done

- src/utils/validateUser.js implementē iepriekš aprakstīto validateUser() funkciju.

- src/middleware/errorHandler.js implementē kļūdu apstrādātāju, kas pārtver visus neapstrādātos izņēmumus un atgriež vienotu formātu ar kodu un ziņu.

- src/db/logs.js izveido funkciju logError(level, message, meta), kas ieraksta logu logs tabulā (meta saglabā JSON formātā).

- Izveido POST /users maršrutu ar validāciju un logu rakstīšanu kļūdu gadījumos (skatīt 2.3 dienas piemēru).

- Izprovocē vairākas kļūdas (nepareizs JSON, tukšs vārds, nepareizs e-pasts) un pārliecinies, ka logi tiek saglabāti datubāzē.

Komentārs dienasgrāmatā: „Izstrādāju lietotāja validācijas funkcijas un universālu kļūdu apstrādātāju. Izveidoju logu rakstīšanas funkciju un pārbaudīju, ka kļūdas tiek reģistrētas datubāzē.”

-------

### 3.6 6. diena (7 h) – POST /users (reģistrācija)

- POST /users maršrutā validē datus, pārbaudi, vai e-pasts jau neeksistē, un uzglabā paroles hash (bcrypt).

- Atgriez statusu 201 un JSON ar id, name un email. Kļūdu gadījumos izmanto universālo kļūdu formātu.

- Sagatavo Postman pieprasījumus veiksmīgam un neveiksmīgam gadījumam un pievieno tos kolekcijai.

Komentārs dienasgrāmatā: „Ieviesu reģistrācijas maršrutu ar datu validāciju, e-pasta unikalitātes pārbaudi un paroles hešošanu. Testēju ar Postman un saglabāju pieprasījumu piemērus.”

### 3.7 7. diena (7 h) – GET /users un filtrēšana

- Izveido GET /users maršrutu, kas atgriež sarakstu ar lietotājiem (bez paroles).

- Izveido opciju filtrēt pēc e-pasta parametra (?email=…) un pievieno pagināciju ar ?page= un ?limit= parametriem.

- Pievieno 2–3 testa lietotājus un pārbaudi dažādus filtrēšanas scenārijus, izmantojot Postman.

- Eksportē Postman kolekciju failā docs/postman_collection.json.

Komentārs dienasgrāmatā: „Ieviesu lietotāju saraksta maršrutu ar filtrēšanas un paginācijas iespējām. Pārbaudīju dažādus scenārijus un eksportēju Postman kolekciju.”

### 3.8 8. diena (7 h) – POST/GET posts un datu sasaistīšana

- Izveido validāciju validatePost() funkcijai (virsraksts ≥ 3 zīmes, saturs ≥ 10 zīmes, lietotājs eksistē).

- Izveido maršrutu POST /posts, kas pievieno ierakstu tabulā posts.

- Izveido maršrutu GET /posts, kas atgriež visus ierakstus kopā ar autora e-pastu (JOIN ar users tabulu).

- Atbalsti filtrēšanu pēc user_id.

Komentārs dienasgrāmatā: „Izveidoju ierakstu pievienošanas un nolasīšanas maršrutus. Pārbaudīju datu sasaisti ar lietotājiem un nodrošināju filtrēšanu pēc autora.”

### 3.9 9. diena (7 h) – Frontend forma un datu attēlošana

- Mape public/ izveido index.html ar formu lietotāju pievienošanai (vārds, e-pasts, parole) un formu ierakstu pievienošanai (virsraksts, saturs, lietotāja izvēle).

- public/script.js izmanto fetch() lai ielādētu sarakstu no GET /users un GET /posts un attēlotu to tabulās. Pēc formas iesniegšanas datus nosūta uz attiecīgo API un atsvaidzina sarakstu.

- Uzraksti vienkāršu CSS, lai formas un tabulas būtu pārskatāmas.

Komentārs dienasgrāmatā: „Izveidoju vienkāršu front-end lapu ar formām lietotāju un ierakstu pievienošanai. Izmantoju JavaScript, lai ielādētu un atjauninātu datus no API un nodrošinātu dinamisku interaktivitāti.”

### 3.10 10. diena (7 h) – Integrācijas un vienību testi

- Turpini vienību testus ar Jest (validatePost(), validateUser()), pārbaudot visus robežgadījumus.

- Izveido integrācijas testus ar Supertest:

  - POST /users (veiksmīgs un neveiksmīgs scenārijs),

  - GET /users bez un ar filtriem,

  - POST /posts un GET /posts.

- Pārliecinies, ka testēšanas komanda npm test izpildās bez kļūdām (zaļi testi).

Komentārs dienasgrāmatā: „Izveidoju vienību testus un integrācijas testus, izmantojot Jest un Supertest, lai pārbaudītu API galapunktu darbību. Visi testi izpildās veiksmīgi.”

### 3.11 11. diena (7 h) – Kļūdu žurnāls un simulācijas testi

- Papildini logēšanas sistēmu, lai reģistrētu dažādus līmeņus (info, warn, error) un saglabātu meta datus kā JSON.

- Veic trīs kļūdu simulācijas: (1) nepareizs JSON formāts, (2) datubāzes kļūda (nepareizs vaicājums), (3) validācijas kļūda.

- Pārbaudi, ka katrs simulētais gadījums tiek ierakstīts logs tabulā ar atbilstošu līmeni un meta informāciju.

Komentārs dienasgrāmatā: „Papildināju logu mehānismu, lai atbalstītu dažādus līmeņus un meta datus. Veicu trīs simulācijas testus un pārliecinājos, ka visi ieraksti saglabājas logu tabulā.”

### 3.12 12. diena (7 h) – SQL optimizācija un indeksi

- Izveido indeksus bieži izmantotajiem laukiem: users(email) un posts(user_id).

- Izmanto komandu EXPLAIN uz vaicājumiem SELECT * FROM users WHERE email=... un SELECT * FROM posts WHERE user_id=... un pieraksti, kā indekss ietekmē izpildes plānu.

- Sagatavo docs/sql_optimization.md, kurā salīdzini vaicājumu izpildes laiku un izskaidro “pirms/pēc” optimizācijas secinājumus.

Komentārs dienasgrāmatā: „Optimizēju SQL vaicājumus, pievienojot indeksus email un user_id laukiem. Analizēju vaicājumu izpildi ar EXPLAIN un dokumentēju uzlabojumus.”

### 3.13 13. diena (7 h) – Pārlūku testēšana un UI korekcijas

- Pārbaudi front-end darbību Chrome, Firefox un Edge pārlūkos: ievades formas, validācija un datu attēlošana.

- Pārliecinies, ka CSS izkārtojums ir vienāds visos pārlūkos, un izlaboj divas UI problēmas (piem., pogu izmērs, ievades lauku platums vai kļūdu paziņojumi).

- Saglabā trīs ekrānšāviņus (viens no katra pārlūka) un sagatavo īsu kopsavilkumu par novērstajām problēmām.

Komentārs dienasgrāmatā: „Testēju lietotni dažādos pārlūkos (Chrome, Firefox, Edge) un pārliecinājos, ka formas un validācija strādā vienādi. Salaboju vairākas UI nianses un saglabāju dokumentācijai ekrānuzņēmumus.”

### 3.14 14. diena (7 h) – Refaktorēšana un dokumentācija

- Sakārto projektā mapes un failus – nodali maršrutus (src/routes/), datu piekļuves slāni (src/db/), pakalpojumus (src/services/) un utilītus (src/utils/).

- Noņem liekos komentārus, dublikātus un “mirušo kodu”. Nosauc mainīgos un funkcijas skaidri.

- Papildini README.md ar pilniem palaišanas norādījumiem, .env piemēru (.env.example bez parolēm) un API galapunktu piemēriem (ievades un atbildes formāts).

Komentārs dienasgrāmatā: „Veicu projekta refaktorēšanu un sakārtoju mapes. Atjaunināju dokumentāciju, lai jebkurš varētu palaist projektu un saprast API izmantošanu.”

### 3.15 15. diena (7 h) – Prakses atskaite un prezentācija

- Izveido prakses atskaiti (MS Word vai PDF), kurā apraksti katru nedēļu/dienu, galvenās prasmes, problēmas un risinājumus. Iekļauj ekrānšāviņus un koda fragmentus, kur tas nepieciešams.

- Sagatavo 6–8 slaidu prezentāciju: mērķis, arhitektūra, DB shēma, API demonstrācija, testēšana un secinājumi.

- Pievieno visus nepieciešamos artefaktus: testa datu failus, Postman kolekciju, SQL failus, testēšanas pārskatus un prezentāciju.

Komentārs dienasgrāmatā: „Sagatavoju pilnu prakses atskaiti un prezentāciju. Apkopoju galvenos rezultātus un secinājumus, pievienoju piemērus un pierādījumus izstrādes procesam.”

šis manā plānā vairs nav
4) Programmu testēšana (kopā 48 h)

Mērķis: pārbaudīt izstrādāto kodu dažādos līmeņos, optimizēt veiktspēju un nodrošināt, ka lietotne darbojas vienādi visos pārlūkos.

4.1 diena (7 h) — testēšanas stratēģija un plāns

Izpēti vienību testus (unit), integrācijas testus (integration), funkcionālos un end-to-end testus.

Izveido dokumentu docs/testing_strategy.md, aprakstot projektā veicamos testus un izmantojamos rīkus (Jest, Supertest, Postman).

Sagatavo testu plāna tabulu ar funkcijām, testa gadījumiem (piemēram, "reģistrācija ar tukšu epastu") un sagaidāmajiem rezultātiem.

Edy365 komentārs: "Izpētīju dažādus testēšanas līmeņus un izveidoju testēšanas stratēģijas dokumentu ar vienību, integrācijas un funkcionālajiem testiem. Sastādīju testu plānu, kurā uzskaitīti testa gadījumi."

4.2 diena (7 h) — vienību testi validācijas funkcijām

Izveido Jest testus failos tests/validateUser.test.js, tests/validatePost.test.js un tests/validateLog.test.js.

Palaid npm test un pārliecinies, ka visi testi iziet veiksmīgi; nepieciešamības gadījumā labo kodu.

Edy365 komentārs: "Izstrādāju Jest vienību testus validācijas funkcijām visiem modeļiem (User, Post, Log). Pārbaudīju gan pareizus, gan kļūdainus datus un nodrošināju, ka npm test izpildās veiksmīgi."

4.3 diena (7 h) — vienību testi servisiem un kontrolieriem

Izveido testus DB funkcijām (piem., createUser(), getUsers()) un kļūdu apstrādes vidējkārtas funkcijai.

Izmanto Jest mokus datubāzes izolēšanai.

Dokumentē rezultātus failā testing_report.md.

Edy365 komentārs: "Izveidoju vienību testus datubāzes servisiem un kļūdu apstrādes modulim, izmantojot Jest mokus. Pārbaudīju datu pievienošanu, nolasīšanu un kļūdu apstrādes scenārijus, sastādot pārskatu testing_report.md."

4.4 diena (7 h) — integrācijas testi API maršrutiem

Konfigurē Supertest un izveido testu scenārijus POST /users, GET /users, kā arī /posts maršrutiem.

Pirms testiem notīri tabulas (drop and recreate) vai izmanto transakcijas.

Pievieno rezultātus testing_report.md.

Edy365 komentārs: "Izstrādāju integrācijas testus, izmantojot Supertest, visiem API maršrutiem (POST/GET /users un /posts). Pārbaudīju dažādas ievades un nodrošināju datubāzes tīrīšanu pirms/ pēc testiem, dokumentējot rezultātus."

4.5 diena (7 h) — manuālā testēšana un UI pārbaudes

Atver public/index.html Chrome, Firefox un Edge pārlūkos; pārbaudi kļūdu ziņu parādīšanos un formu validāciju.

Izveido docs/manual_test_results.md ar atradumu aprakstu.

Edy365 komentārs: "Veicu manuālās pārbaudes lietotāja saskarnēm visos galvenajos pārlūkos, aizpildot formas ar dažādiem datiem. Dokumentēju atrastās vizuālās un funkcionālās problēmas failā docs/manual_test_results.md."

4.6 diena (7 h) — veiktspējas testi un optimizācija

Izmanto Postman Runner vai Apache Bench, lai nosūtītu 50–100 paralēlus pieprasījumus uz API.

Pievieno indeksus MySQL tabulām (email un user_id) un salīdzini atbildes laikus pirms un pēc.

Saglabā secinājumus docs/performance_tests.md.

Edy365 komentārs: "Izveidoju vienkāršu veiktspējas testu, kas sūtīja daudzus pieprasījumus uz API. Iemēģināju indeksus uz bieži izmantotiem laukiem un salīdzināju atbildes laiku pirms/ pēc optimizācijas. Rezultātus pierakstīju docs/performance_tests.md."

4.7 diena (6 h) — regresijas un pārlūku saderības atkārtots tests

Pēc visiem labojumiem un optimizācijas atkārtoti palaid testus un pārlūku pārbaudes.

Izveido kopsavilkumu docs/testing_summary.md un veic pēdējo commit.

Edy365 komentārs: "Pēc optimizācijas atkārtoti izpildīju visus testus un veicu pārlūku saderības pārbaudes. Sagatavoju testēšanas kopsavilkumu un dokumentēju rezultātus docs/testing_summary.md."

5) Sadarbošanās testēšanas un darbināšanas vidē (kopā 32 h)

Mērķis: apgūt komandas darba metodes, koda pārskatīšanu, projektu izvietošanu testēšanas vidē un logu/monitoringa konfigurēšanu.

5.1 diena (7 h) — Git plūsma un atzarošana

Izveido docs/git_workflow.md ar instrukcijām par atzarošanu un pull request.

Praktiski izveido funkciju atzarojumus, sasaisti tos ar GitHub Issues un apvieno main zarā.

Edy365 komentārs: "Sagatavoju Git darba plūsmas dokumentu un praktizēju atzarošanu un apvienošanu, izmantojot feature branches un pull requests. Izmantotie atzarojumi un commit ziņas sasaistītas ar Issues."

5.2 diena (7 h) — koda pārskatīšana un sadarbības rīki

Definē pārskatīšanas procesu failā docs/code_review_guidelines.md un izveido pull request veidni.

Apraksti ikdienas saziņas rīku (piem., Slack/Discord) izmantošanu.

Edy365 komentārs: "Ieviesu koda pārskatīšanas vadlīnijas un sagatavoju Pull request veidni. Praktizēju recenzēšanas procesu un nodefinēju saziņas rīku izmantošanu ikdienas darbā."

5.3 diena (7 h) — izvietošanas procesa izstrāde

Uzraksti Dockerfile, lai izvietotu Node/Express lietotni, un testē to lokāli.

Izvieto lietotni bezmaksas mitināšanas servisā (piem., Render) un izveido docs/deployment_instructions.md.

+1

Edy365 komentārs: "Izpētīju izvietošanas iespējas un izveidoju Dockerfile Express serverim. Uzbūvēju un palaidu konteineru testēšanas vidē, pārbaudot API darbību ārpus izstrādes vides. Sagatavoju izvietošanas instrukcijas."

5.4 diena (7 h) — žurnālu un monitoringa konfigurēšana

Integrē Winston vai līdzīgu bibliotēku un izraisi kļūdas, lai pārbaudītu to saglabāšanu.

Izpēti un dokumentē monitoringa rīkus, piemēram, PM2 dashboard.

Edy365 komentārs: "Projekta kodā integrēju Winston žurnālu sistēmu, nodrošinot kļūdu un pieprasījumu ierakstu saglabāšanu failā un DB. Notestēju vairākus kļūdu scenārijus un piefiksēju ierakstus, kā arī iepazinos ar pieejamajiem monitoringa rīkiem."

5.5 diena (4 h) — komandas kopsavilkums un gala prezentācija

Apvieno visus moduļus, notestē sistēmu un sakārto dokumentāciju.

+1

Izveido 6–8 slaidu prezentāciju par arhitektūru, datubāzi, testiem un secinājumiem.

Edy365 komentārs: "Kopā ar komandu integrējām visus projekta moduļus un notestējām gatavo lietotni. Sagatavojām prezentāciju ar projekta arhitektūru, DB shēmu, API demonstrāciju un testēšanas rezultātiem, kā arī sakārtojām